盛和塾

# 综合运营与发展建设平台

技术设计与开发实施文档

| 文档版本 | V1.1 |
| --- | --- |
| 文档状态 | 最终技术基线（Codex执行版） |
| 编制日期 | 2026年7月26日 |
| 适用范围 | 苏州塾综合运营、年度MP、发展建设、签到整合、敏感数据、Codex开发与费用控制 |

核心理念：以人为中心，以数据发现问题，以服务促进成长，以个人成长推动组织升级。

# 文档说明

| 编制目的 | 将需求规格说明书V1.1转换为Codex可逐项执行、业务人员可按场景验收的架构、数据、安全、迁移、测试、费用和上线方案。 |
| --- | --- |
| 主要依据 | 需求规格说明书V1.1；现有Python/Streamlit/FastAPI运营系统；CloudBase签到系统；2026年度MP工作簿。 |
| 主要读者 | Codex开发执行者、业务负责人、验收人员，以及必要时参与的技术顾问。 |
| 使用原则 | Codex一次只实施一个已批准任务；必须先在开发/预发布环境验证。任何生产部署、数据库迁移、敏感数据处理和费用增加都需业务负责人明确批准。 |

给非技术团队的执行说明：你们不需要判断代码写法，只需要按每个阶段的业务验收清单检查“页面能不能用、数据是否正确、权限是否越界、能否回退”。Codex必须提供截图、测试结果和回滚说明。

# 目录

1. 当前系统审查

2. 目标架构与技术选型

3. 代码仓库与模块划分

4. 身份、组织与权限设计

5. 年度MP与指标引擎设计

6. 个人画像与关怀服务设计

7. 活动签到与数据同步

8. 数据库设计

9. API设计规范

10. 前端信息架构

11. 安全、隐私与审计

12. 测试策略

13. 部署与运维

14. 数据迁移与上线步骤

15. 迭代计划与工作分解

16. 技术风险与架构决策

17. 费用预算与成本控制

18. Codex开发执行与非技术验收

附录A：建议接口清单

附录B：核心表清单

# 1. 当前系统审查

## 1.1 运营系统现状

后端以Python为主，现有Streamlit管理页面，同时已经具备FastAPI集成接口。

数据层兼容SQLite和CloudBase MySQL，已包含成员、活动、读书、组织导入、MP值、门户用户与数据范围等表。

签到快照和读书快照可以触发MP自动刷新，说明自动指标链路已经具备良好基础。

现有门户账户采用用户表中的单一role字段，未来多角色和多任职需要升级。

大量业务表仍使用center/class_name/group_name文本，长期需要迁移到org_unit_id并保留兼容映射。

## 1.2 签到系统现状

CloudBase静态页面+Node.js云函数+FlexDB集合，适合国内微信扫码和现场独立运行。

管理端仍是单文件HTML/CSS/JS，适合轻量现场操作，但不适合继续承载复杂组织、目标和个人画像。

当前管理认证为单一管理员密码哈希和12小时令牌，不能满足多账户、角色和数据隔离。

云函数已具备活动、多名单、迟到/请假、运营系统名册调用和数据规范化能力，应复用而不是全部重写。

CORS和管理接口应在统一门户接入后收紧，服务间API Key与用户认证必须分离。

## 1.3 技术审查结论

建议：保留签到现场链路，建设统一admin-web和统一业务API；先逻辑整合、后物理合仓；MySQL作为组织、账户、年度计划和个人服务的主数据源，CloudBase继续承担现场签到源数据。

# 2. 目标架构与技术选型

## 2.1 逻辑架构

[管理浏览器/手机]
        │
        ▼
[admin-web: Vue3 + TypeScript + Pure Admin Thin + Element Plus]
        │ HTTPS / JWT
        ▼
[platform-api: FastAPI]
  ├─ identity & authorization
  ├─ organization & member master
  ├─ annual plan & metric engine
  ├─ member profile & follow-up
  ├─ analytics & export
  └─ integration gateway
        │                         │
        ▼                         ▼
[CloudBase MySQL]          [signin CloudBase Function/FlexDB]
        ▲                         │
        └──── snapshot / API sync ┘

## 2.2 技术选型

| 层 | 技术 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 统一管理前端 | Vue 3 + TypeScript + Vite + Pure Admin Thin + Element Plus | 中文生态成熟、改造成本低、表格/表单/树形组织适配好。 |
| 业务API | FastAPI + Pydantic | 与现有Python分析和集成API一致，便于复用。 |
| 主数据库 | CloudBase MySQL | 现有生产基础，适合事务、组织关系、审计和报表。 |
| 现场签到 | 现有CloudBase静态托管+Node云函数 | 保留微信内访问和独立可用性。 |
| 缓存/任务 | 首期数据库任务表；规模增长后引入Redis/队列 | 控制首期复杂度。 |
| 图表 | ECharts或Plotly前端封装 | 统一门户优先ECharts，现有Streamlit可继续Plotly。 |
| 文件导入 | 后端解析Excel，预览后入库 | 禁止浏览器直接批量写数据库。 |
| 认证 | 短期JWT/会话+刷新令牌；后期可接短信或微信 | 取代单管理员密码。 |

## 2.3 架构原则

模块化单体优先：首期在一个FastAPI服务中按领域分包，不急于拆微服务。

API优先：新前端只通过API访问数据，禁止直接连接MySQL或FlexDB。

主数据唯一：组织、成员、账户、目标和个人服务以MySQL为权威；签到源数据由CloudBase产生并同步。

兼容迁移：现有Streamlit与旧admin.html在过渡期可并行，使用功能开关逐页替换。

计算可重放：自动指标保存源期间和计算日志，支持重新计算。

所有敏感操作可审计，所有推断可解释。

# 3. 代码仓库与模块划分

## 3.1 推荐仓库策略

首期建议新建统一仓库seiwajyuku-platform，保留两个现有仓库作为独立部署单元。待统一门户稳定后再评估是否合并为Monorepo。

seiwajyuku-platform/
├── apps/
│   ├── admin-web/                 # Vue统一管理前端
│   └── platform-api/              # FastAPI统一业务API
├── packages/
│   ├── api-contracts/             # OpenAPI生成类型/共享枚举
│   ├── ui-components/             # 业务组件
│   └── metric-definitions/        # 指标键与口径配置
├── migrations/                    # 数据库迁移
├── docs/                          # 需求、架构、接口、数据字典
├── scripts/                       # 导入、核对、迁移和发布
└── tests/                         # 端到端和契约测试

## 3.2 FastAPI领域模块

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| auth | 登录、刷新、登出、密码、会话。 |
| iam | 用户、角色、权限、数据范围。 |
| org | 组织树、任职、特殊班、历史。 |
| members | 成员主数据、标识匹配、在籍状态。 |
| plans | 年度方案、指标版本、目标分解、重点行动。 |
| metrics | 期间值、自动计算、覆盖、计算日志。 |
| profiles | 企业画像、需求、信号、续费状态。 |
| followups | 关怀任务、沟通记录、资源匹配。 |
| activities | 活动和签到只读聚合/管理代理。 |
| imports | Excel导入、预览、校验、批次。 |
| analytics | 看板、下钻、导出。 |
| audit | 操作与敏感访问日志。 |
| integrations | 签到、读书、外部系统适配器。 |

# 4. 身份、组织与权限设计

## 4.1 身份模型

现有portal_users.role单值字段只适合早期门户。目标模型需要账户、角色、组织任职和成员身份解耦。

app_user ──< user_role >── role ──< role_permission >── permission
   │
   ├── optional member_id（账户可绑定学长）
   └──< data_scope_grant >── org_unit / scope_level / valid_period

member ──< member_org_assignment >── org_unit + position + valid_period

## 4.2 组织模型

继续复用org_units父子树，并明确unit_type枚举：ROOT、REGIONAL_CENTER、CLASS、GROUP。

黄埔班作为parent_id指向苏州塾ROOT的CLASS节点；其成员通过“发展归属组织”字段/关系保留原区域分中心，用于在册、续费和新增汇总，其他MP指标默认只形成黄埔班独立视图。

特殊班或跨组织项目使用cohorts，不强行塞入区域分中心树。

组织改名不改变unit_code和id；所有事实表逐步改用org_unit_id。

成员可同时拥有主归属、任职、观察/特殊班等多种关系。

## 4.3 授权算法

允许访问 = 角色拥有操作权限
        AND 请求对象位于用户有效数据范围内
        AND 字段/模块敏感级别未超过授权
        AND 用户、任职、组织均处于有效状态

每个API依赖统一AuthorizationContext，不允许各模块自行拼接中心名称过滤。

列表查询自动注入组织范围；单对象查询仍需再次校验对象归属。

跨组织用户拥有多个scope grant，取授权并集，但敏感字段遵守最严格规则。

后台任务和服务账户使用独立service principal及API Key，不冒充普通用户。

敏感导出权限SENSITIVE_EXPORT与系统管理权限分离，仅赋予少数数据安全管理员账户；所有其他角色即使可查看也只能导出脱敏数据。

手机号完整值的访问必须同时满足组织范围、有效关怀任务、CONTACT_REVEAL权限和用途填写，并写入敏感访问日志。

# 5. 年度MP与指标引擎设计

## 5.1 核心实体

| 实体 | 作用 |
| --- | --- |
| metric_definition | 稳定指标身份：metric_key、名称、分类和默认单位。 |
| metric_version | 某年度或版本的口径：分子、分母、算法、来源、空值规则。 |
| annual_plan | 年度方案头：年度、方针、状态、版本。 |
| plan_metric | 本年度启用的指标、顺序、权重和适用范围。 |
| org_metric_target | 组织年度目标、月MP和责任人。 |
| metric_period_value | 月/半年/年度的MP、预定、实绩及状态。 |
| metric_calculation_run | 自动计算的源数据、分子、分母、结果和日志。 |
| metric_override | 人工覆盖值、原因、证据和审批。 |
| annual_action | 六类重点行动的计划和执行。 |

## 5.2 指标配置字段

| 字段 | 建议枚举/说明 |
| --- | --- |
| aggregation_type | SUM、AVG、WEIGHTED_AVG、ENDING_BALANCE、RATIO、CUMULATIVE、CUSTOM。 |
| period_value_type | INCREMENT、CUMULATIVE_TO_DATE、ENDING_BALANCE。 |
| unit | PERCENT、PERSON、SCORE、COUNT、AMOUNT、RATIO。 |
| data_source_type | AUTO、MANUAL、IMPORT、MIXED。 |
| null_policy | NO_DATA、NOT_APPLICABLE、NOT_DUE、ZERO_IS_VALID。 |
| target_balance_mode | STRICT、ALLOW_VARIANCE。 |
| display_precision | 百分比/人数/分数显示精度。 |
| visibility | 哪些角色可查看指标和计算明细。 |

## 5.3 计算流程

源数据到达/人工提交
→ 识别metric_version和组织范围
→ 校验成员在籍、活动类型、期间和分母
→ 计算分子/分母/结果
→ 写入calculation_run
→ 更新metric_period_value.actual
→ 触发上级组织汇总和看板缓存
→ 如有人工覆盖，展示覆盖值但保留自动值

## 5.4 空值和达成率

数据库中用status字段区分NO_DATA、NOT_APPLICABLE、NOT_DUE、CONFIRMED，不使用“/”字符串。

目标值为0时默认不计算达成率；需要特殊公式的指标通过metric_version配置。

缺少分母时结果为空并产生质量告警，不能自动变成0。

平均值应明确是月份简单平均还是基于原始分子/分母加权平均。

年度指标改口径时创建新版本，不重算已封账历史，除非发起正式重算任务。

# 6. 个人画像与关怀服务设计

## 6.1 数据模型原则

事实表（活动/打卡/任职）
        + 本人陈述（企业阶段/需求/意愿）
        + 工作人员记录（沟通/支持）
        + 规则信号（可解释）
        + AI建议（可编辑、非事实）
        = 个人画像视图

## 6.2 建议实体

| 实体 | 内容 |
| --- | --- |
| member_enterprise_profile | 行业、规模、发展阶段、经营课题、保密级别、来源。 |
| member_need | 需求标签、描述、优先级、有效期、本人确认。 |
| member_signal | 参与下降、连续缺席、续费待确认等信号及证据。 |
| renewal_assessment | 续费状态、证据、人工确认、确认人和日期。 |
| followup_task | 任务类型、对象、责任人、截止日期、状态、保密级别。 |
| followup_record | 沟通方式、事实摘要、结果、下一步、下次日期。 |
| support_resource | 课程、同业、理事、案例、游学等可匹配资源。 |
| resource_match | 推荐理由、执行情况和效果反馈。 |
| member_insight | 规则或AI生成的摘要、版本、证据、审核状态。 |
| consent_record | 本人授权范围、时间、撤回和用途。 |
| contact_access_log | 完整手机号逐人查看的任务、用途、操作者、对象、时间、结果和客户端信息。 |
| visit_record | 企业走访的预约/实际时间、参与人、地点类型、事实摘要、需求、支持、下一步和保密级别。 |
| sensitive_export_job | 敏感导出申请、范围、字段、用途、二次确认、文件水印、到期和下载审计。 |

## 6.3 规则引擎先行

首期规则以SQL/配置表达式实现，不引入难以解释的机器学习模型。

信号只触发“需要确认/建议沟通”，不直接写成事实结论。

每个信号保存evidence_json：活动、期间、对比基线和触发阈值。

规则版本化，修改阈值后不覆盖历史信号。

人工处理结果反哺规则：有效、误报、已解决、信息不足。

## 6.4 AI能力边界

允许：把已授权事实摘要成易读画像、生成沟通准备要点、推荐资源候选、生成月报草稿。

不允许：自动评定个人价值、公开排名、自动决定续费、自动发送敏感结论。

AI请求前进行字段裁剪和脱敏；企业精确财务值默认不进入外部模型。

AI输出保存模型版本、提示模板版本、输入摘要哈希和人工审核状态。

## 6.5 电话联系与企业走访实现

任务渠道采用枚举WECHAT、PHONE、MEETING、ENTERPRISE_VISIT、COURSE_SUPPORT、OTHER。followup_task只保存任务和责任链，实际联系/走访保存为结构化followup_record或visit_record。

完整手机号不进入分析查询、列表接口、导出缓存或AI上下文。成员主数据中的手机号应采用应用层加密保存，同时维护phone_hash和phone_last4用于匹配与脱敏。

POST /members/{id}/contact-access接收task_id和purpose；服务端校验任务责任人、组织范围、有效期和权限后，返回短时单次展示值，并立即写contact_access_log。

前端完整号码只在任务详情中显示，默认60秒后重新脱敏；禁止批量接口。浏览器缓存、错误日志、埋点和网络调试信息不得记录完整号码。

企业走访表单默认不保存家庭住址；地点优先记录“企业/公共场所/线上/其他”及必要的企业地址。敏感事实与工作人员判断分栏保存。

# 7. 活动签到与数据同步

## 7.1 系统边界

| 系统 | 权威数据 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 统一平台MySQL | 组织、成员、账户、年度计划、个人服务 | 主数据和分析。 |
| 签到CloudBase | 活动现场报名和签到原始记录 | 高可用现场操作。 |
| 总部读书平台 | 读书打卡原始记录 | 通过快照同步。 |

## 7.2 同步模式

签到→运营：事件结束或定时发送完整快照，upsert并支持replace_missing。

运营→签到：按组织和班级提供当前有效名册，只读调用。

同步必须幂等：使用source_system+external_id唯一键。

未匹配成员进入unmatched队列，不以姓名直接创建重复成员。

失败重试、处理计数、异常信息和源更新时间进入同步日志。

统一门户迁移签到管理功能时，通过platform-api代理调用CloudBase管理接口或新建受保护服务接口。

## 7.3 现场独立性

不可破坏约束：即使统一平台或MySQL短时不可用，已创建活动的扫码签到仍应在CloudBase独立完成；同步可以延迟，但现场不能中断。

# 8. 数据库设计

## 8.1 现有表复用与升级

| 现有表/能力 | 处理建议 |
| --- | --- |
| members、companies、活动和读书事实表 | 继续复用，但逐步补充org_unit_id、发展归属、敏感级别；手机号迁移为加密值+哈希+后四位，禁止分析表保留明文。 |
| org_units、org_positions、member_org_assignments | 作为组织和任职主模型。 |
| cohorts、member_cohort_enrollments | 用于黄埔班以外的特殊班/跨组织项目；黄埔班若为正式直属班级则用org_units。 |
| annual_kpi_values、mp_kpi_values | 保留兼容读取，迁移至新版plan/metric模型后逐步只读。 |
| portal_users、portal_roles、user_data_scopes | 迁移到多角色IAM模型，保留旧登录过渡。 |
| suggestions_log | 可迁移为member_insight，但需要增加证据、版本和审核状态。 |

## 8.2 新增核心表

| 表组 | 用途 |
| --- | --- |
| app_users | 统一账户 |
| roles / permissions / user_roles / role_permissions | 多角色权限 |
| data_scope_grants | 组织数据范围 |
| metric_definitions / metric_versions | 指标及年度口径 |
| annual_plans / plan_metrics | 年度方案 |
| org_metric_targets / metric_period_values | 组织目标和期间值 |
| metric_calculation_runs / metric_overrides | 计算和人工覆盖 |
| annual_actions / action_milestones | 重点行动 |
| member_enterprise_profiles / member_needs | 企业与需求 |
| member_signals / renewal_assessments | 可解释信号与续费状态 |
| followup_tasks / followup_records | 关怀闭环 |
| support_resources / resource_matches | 资源匹配 |
| consent_records / sensitive_access_logs | 授权与敏感访问 |
| audit_logs | 统一审计 |
| 联系与走访 | contact_access_logs, visit_records, followup_tasks, followup_records |
| 敏感导出 | sensitive_export_jobs, export_download_logs |

## 8.3 关键数据库约束

成员唯一性优先使用member_code/手机号哈希/外部标识组合，不仅依赖姓名。

组织目标唯一键至少包含plan_id、org_unit_id、metric_version_id。

期间值唯一键包含target_id、period_type、period_no、value_type。

所有历史关系和敏感记录采用逻辑失效或有效期，不直接物理删除。

金额和比例使用DECIMAL，不使用浮点数保存需要精确核对的财务值。

JSON只用于证据、快照和可变扩展字段，核心筛选字段保持结构化。

手机号加密密钥不得写入代码仓库；使用腾讯云密钥服务或独立生产环境密钥，并支持轮换。phone_hash仅用于精确匹配，不可反向还原。

分析库、缓存表和搜索索引只保留member_id、phone_hash、phone_last4和masked_phone；禁止同步完整手机号。

敏感导出文件必须加水印和到期时间，下载后仍保留审计；临时文件到期自动删除。

# 9. API设计规范

## 9.1 通用规范

统一前缀/api/v1；资源名使用复数；OpenAPI作为前后端契约。

用户认证使用Authorization: Bearer；服务间调用使用独立X-API-Key或服务令牌。

响应包含data、meta、request_id；错误包含code、message、details。

分页使用page/page_size或cursor；筛选明确组织范围和期间。

写操作支持Idempotency-Key，导入/计算任务返回job_id。

敏感字段根据AuthorizationContext裁剪，不只在前端遮罩。

完整手机号使用独立的POST授权接口按对象逐次获取，不通过GET列表接口、批量字段或普通成员详情返回。

导出采用异步任务；include_sensitive默认为false。请求敏感导出必须具备SENSITIVE_EXPORT权限、填写purpose并完成二次确认。

## 9.2 响应示例

{
  "data": { ... },
  "meta": { "request_id": "...", "generated_at": "..." }
}

{
  "error": {
    "code": "METRIC_DENOMINATOR_MISSING",
    "message": "缺少有效分母，无法计算参与率",
    "details": { "metric_key": "class_meeting_rate" }
  }
}

# 10. 前端信息架构

## 10.1 菜单结构

首页
├── 我的工作台
├── 苏州塾/分中心总览
年度MP
├── 年度方案
├── 指标与目标分解
├── 月度预定与实绩
├── 重点行动
└── 复盘与对比
发展建设
├── 学长全景
├── 个人画像
├── 关怀与跟进
├── 续费与留存
├── 企业需求
└── 资源匹配
活动与签到
├── 活动列表
├── 报名与现场
└── 参会分析
组织与成员
├── 组织树
├── 学长名册
├── 任职与账户
└── 组织导入
数据与系统
├── 数据导入/同步
├── 计算明细
├── 权限管理
└── 审计日志

## 10.2 组件设计

OrganizationScopeSelector：统一组织范围选择器。

MetricCard/MetricTrend/MetricDrilldown：指标卡、趋势和下钻。

PlanMatrix：年度目标×组织矩阵，支持差额提示。

MemberTimeline：个人参与、沟通、支持和状态时间线。

SignalEvidencePanel：显示规则证据和人工处理。

SensitiveField：按权限显示、脱敏或隐藏。

ImportPreview：导入差异、冲突、错误和确认。

AuditDrawer：查看值的来源、计算和变更。

ContactAccessButton：仅在有效关怀任务中出现，填写用途后短时显示完整手机号并自动恢复脱敏。

VisitRecordForm：结构化记录预约、走访事实、本人需求、支持和下一步，控制保密级别。

ExportGuard：预览导出字段和脱敏结果；非最高权限不显示“含敏感字段”选项。

# 11. 安全、隐私与审计

| 领域 | 要求 |
| --- | --- |
| 认证 | 密码使用Argon2/bcrypt；短期访问令牌+刷新令牌；支持停用和强制退出。 |
| 授权 | 服务端RBAC+组织数据范围+敏感字段权限。 |
| 接口 | 限制CORS来源；CSRF/重放防护；登录和导出限速。 |
| 密钥 | API Key和数据库密码只存环境变量/密钥服务，不写仓库。 |
| 数据 | 传输HTTPS；备份加密；手机号应用层加密、分析端只保留哈希/后四位/脱敏值；企业敏感数据分级。 |
| 审计 | 登录、敏感字段逐人查看、电话/走访、导出、角色变更、目标修改、覆盖和AI建议审核均可追溯。 |
| 隐私 | 用途说明、同意记录、更正、撤回、保留期限和最小可见范围。 |
| 现场签到 | 避免在响应中泄露完整手机号；错误信息不暴露他人报名信息。 |
| 导出 | 普通导出强制脱敏；敏感导出仅数据安全管理员，需用途、二次确认、水印、限时下载和审计。 |
| 日志与AI | 日志、监控、缓存和AI输入不得包含完整手机号、精确财务或无关关怀备注。 |

现有风险：签到云函数中的单一管理员密码哈希、宽泛CORS和单一管理员令牌应在统一账户上线后退出管理用途；迁移期间至少轮换密码并限制管理接口来源。

## 11.1 手机号保护数据流

主数据录入/同步 → 标准化 → phone_hash与phone_last4 → 完整值加密保存 → 常规API只返回masked_phone → 有效任务逐人授权解密 → 60秒短时展示 → 写敏感访问审计。

任何需要“按手机号查找”的功能均在服务端使用精确哈希匹配；不得把完整手机号下载到前端后再筛选。

历史members.phone明文字段迁移前先备份和核对；迁移完成、回归测试通过后再清除明文，并保留可回滚脚本。

## 11.2 导出分级

| 级别 | 示例字段 | 可导出角色 | 技术控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通内部 | 组织、班级、脱敏手机号、参与汇总 | 有导出权限且在组织范围内的角色 | 服务端裁剪字段，记录审计。 |
| 敏感 | 完整手机号、精确企业财务、个人困难、保密关怀备注 | 仅数据安全管理员（最高权限） | 用途+二次确认+水印+限时链接+下载日志。 |
| 禁止进入导出 | 密码哈希、令牌、密钥、内部模型提示、无关个人信息 | 任何角色均不可 | 在导出字段注册表中硬性禁止。 |

# 12. 测试策略

## 12.1 测试分层

| 类型 | 重点 |
| --- | --- |
| 单元测试 | 指标算法、空值规则、组织范围、信号规则、状态机。 |
| 契约测试 | 前端与OpenAPI、运营平台与签到/读书快照。 |
| 集成测试 | MySQL事务、导入、自动计算、人工覆盖、同步幂等。 |
| 权限测试 | 跨区域越权、ID枚举、导出、字段级权限、多任职有效期。 |
| 数据核对 | 2026 Excel与系统导入后的14项指标、六中心目标和月度值逐项比对。 |
| 端到端测试 | 创建年度方案、分解、填报、自动刷新、下钻、关怀任务闭环。 |
| 性能测试 | 全苏州塾看板、大名单导入、活动现场并发签到。 |
| 安全测试 | 认证、令牌、CORS、注入、文件上传、日志敏感信息。 |

## 12.2 必测业务场景

一个用户同时担任区域理事和班主任，访问范围正确合并。

黄埔班直属苏州塾，区域分中心用户无法查看，苏州塾管理员可查看。

目标1000、分解1041时系统显示+41挑战差额并可解释。

指标目标为0、实际为0、实际无数据三种场景达成率不同。

同一活动重复同步不会重复生成报名或参与记录。

个人信号被人工判定为误报后不继续重复提醒，除非出现新证据。

导出仅包含用户授权组织且敏感字段按权限脱敏。

组长无任务时不能查看完整手机号；创建并分配有效电话任务后可逐人查看，60秒后恢复脱敏，审计包含用途和task_id。

辅导员可记录企业走访，普通班委只能看到授权摘要；指定人员可见备注不会被其他同班用户访问。

系统管理员没有SENSITIVE_EXPORT权限时仍不能导出完整手机号；只有数据安全管理员通过二次确认后可生成限时水印文件。

日志、错误报告、浏览器缓存、导出预览和AI请求中不出现完整手机号。

# 13. 部署与运维

## 13.1 环境

| 环境 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| dev | 本地开发 | 可使用脱敏样例和SQLite/MySQL容器。 |
| staging | 集成与业务验收 | 使用生产结构、脱敏数据、独立CloudBase环境。 |
| production | 正式使用 | 腾讯云国内节点、MySQL私网、密钥管理、备份和监控。 |

## 13.2 发布单元

admin-web构建为静态资源，可部署CloudBase静态托管或对象存储+CDN。

platform-api使用CloudBase Run容器部署，保留健康检查和OpenAPI。

数据库迁移在发布前执行，必须支持向前兼容和回滚方案。

签到函数独立发布，避免与统一门户同一时间进行高风险切换。

## 13.3 监控指标

API请求量、错误率、P95响应时间、登录失败。

签到同步成功率、未匹配人数、延迟、自动MP刷新失败。

导入失败、计算异常、分母缺失、人工覆盖数量。

权限拒绝和敏感导出事件。

任务逾期、规则误报反馈和AI建议驳回率。

腾讯云资源点/实例费用、数据库存储、AI API、短信和导出文件存储的月度费用与预算告警。

# 14. 数据迁移与上线步骤

| 步骤 | 内容 |
| --- | --- |
| 1. 冻结业务字典 | 确认组织名称、黄埔班、指标公式、空值、差额和新增负数。 |
| 2. 建立组织和成员主数据 | 导入org_units、member identifiers、任职和有效期。 |
| 3. 建立IAM | 迁移现有管理员，创建区域和班级账户，小范围测试权限。 |
| 4. 导入2026年度MP | 先预览、再导入、生成核对报告。 |
| 5. 上线统一年度MP | 与现有Streamlit并行，先只读后切换填报。 |
| 6. 接入自动数据 | 签到、读书和活动刷新，保留人工校正。 |
| 7. 迁移签到管理后台 | 活动和名单管理逐页替换，扫码页保持不变。 |
| 8. 上线个人发展建设 | 先选1个区域分中心和若干班级试点。 |
| 9. 全面推广与复盘 | 培训、数据治理、规则调整和阶段验收。 |

## 14.1 Excel导入核对

导入批次保存原文件哈希、工作表、单元格位置和解析结果。

系统生成总目标、六中心合计、月度值、公式和差额核对报告。

“/”和空白先映射为状态，不直接变成0。

公式结果与原表显示值同时保留，发现不一致时进入待确认。

导入正式应用前必须由业务负责人确认。

手机号迁移独立执行：先生成哈希/后四位并验证匹配，再加密回填；任何一步失败均不删除原值。完成预发布验证和备份后，才在生产清理明文字段。

敏感权限上线前创建数据安全管理员账户，其他账户默认无SENSITIVE_EXPORT；使用测试数据验证越权和审计。

# 15. 迭代计划与工作分解

| Epic | 交付内容 |
| --- | --- |
| Epic 0：业务字典 | 指标口径、组织、成员标识、空值和差额。 |
| Epic 1：统一账户与组织 | IAM、组织树、多任职、数据范围、敏感字段权限和最高权限账户。 |
| Epic 2：年度MP | 指标版本、年度方案、目标矩阵、月度填报、看板。 |
| Epic 3：数据集成 | 签到、读书、导入、自动计算和数据质量。 |
| Epic 4：统一活动后台 | 活动、名单、现场统计、迟到请假和导出。 |
| Epic 5：个人发展建设 | 画像、信号、电话/走访、关怀、续费沟通、资源匹配和保密记录。 |
| Epic 6：智能分析 | 画像摘要、运营建议、月报和解释性分析。 |

## 15.1 首个可用版本建议

MVP：统一登录和组织权限 + 2026年度MP完整导入 + 六区域分中心独立看板和填报 + 差额/空值/计算明细 + 手机号默认脱敏与导出隔离。个人发展首期加入参与趋势、电话/走访任务、关怀记录和续费沟通。

# 16. 技术风险与架构决策

| 等级 | 风险 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 业务口径未确认就编码 | 建立P0业务字典门禁；配置化但不掩盖未确认。 |
| 高 | 名称字符串导致组织越权或汇总错 | 所有新功能使用org_unit_id，建立旧名称映射。 |
| 高 | 个人画像造成标签化和隐私问题 | 数据分层、保密级别、人工确认、审计和AI红线。 |
| 高 | 统一平台故障影响现场签到 | 现场链路独立，采用快照同步和最终一致。 |
| 中 | 两个数据源成员匹配错误 | 内部member_id+外部标识，冲突进入人工队列。 |
| 中 | 指标算法越来越复杂 | metric_version+算法插件，保存计算日志和测试样例。 |
| 中 | 一次性重写范围过大 | 逐页迁移、功能开关、并行运行、阶段验收。 |
| 中 | 现有单角色账户迁移困难 | 兼容读取旧role，后台迁移为user_roles。 |
| 高 | Codex一次性改动过大或直接操作生产 | 一任务一分支一PR；预发布验证；生产变更需人工批准；备份和回滚脚本先行。 |
| 中 | 云资源或AI费用无上限增长 | 预算告警、按阶段启用、默认关闭付费AI/SMS、每月成本复盘。 |

## 16.1 架构决策记录（ADR）

| 决策 | 结论 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| ADR-001 | 采用模块化单体FastAPI | 团队和规模适合，避免过早微服务。 |
| ADR-002 | 统一前端选Pure Admin Thin | 成熟、中文、改造成本低。 |
| ADR-003 | 签到现场链路保留CloudBase | 国内微信访问和独立可用性。 |
| ADR-004 | MySQL作为主数据源 | 组织、目标、权限和审计需要事务一致性。 |
| ADR-005 | 规则引擎先于机器学习 | 可解释、数据量要求低、业务更易验证。 |
| ADR-006 | 先逻辑整合后物理合仓 | 降低生产风险，允许独立发布。 |
| ADR-007 | 完整手机号按任务逐人授权，不进入分析库 | 兼顾辅导员/组长联系需要与隐私保护。 |
| ADR-008 | 敏感导出权限与系统管理权限分离 | 避免日常管理员误导出，符合最小权限。 |
| ADR-009 | Codex采用小步PR与人工业务验收 | 团队不懂技术时仍可控制风险和质量。 |
| ADR-010 | 首期设置明确费用上限 | 避免提前购买复杂组件和不可控API成本。 |

# 17. 费用预算与成本控制

## 17.1 成本原则

首期成本的主要目标是利用现有腾讯云环境和开源组件完成业务闭环，而不是追求复杂架构。腾讯云CloudBase采用套餐/按量模式，OpenAI的ChatGPT订阅与API为不同计费渠道；实际价格以对应控制台账单为准。

默认不引入Redis、独立消息队列、商业BI、短信通知和大规模AI批处理；当现有数据库任务表、站内提醒和人工流程能够满足需求时，不新增付费组件。

所有付费资源必须有owner、月度上限、用途、关闭方式和预算告警。

性能问题先通过查询优化、索引、缓存表和异步任务解决，再考虑升配。

## 17.2 预算预留

| 费用类别 | 技术假设 | 预算预留（人民币） | 触发升级条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 腾讯云运行资源 | 复用现有CloudBase Run/MySQL/静态托管，小规模内部用户。 | 约300–2,000元/月 | CPU/内存、存储或响应时间持续超过阈值。 |
| 备份、域名、证书、监控 | 优先平台自带和免费证书。 | 约0–1,500元/年 | 需要更长保留期或第三方监控。 |
| Codex/ChatGPT与API | 开发使用现有账户；平台AI功能按需调用。 | 开发账户按现有方案；API预留0–1,000元/月 | 阶段4启用并经过预算审批。 |
| 短信/微信通知 | 首期关闭，使用站内任务和人工电话。 | 约0–500元/月 | 站内提醒无法满足明确业务场景。 |
| 外部技术/安全支持（可选） | 仅用于复杂故障、安全评审或关键上线。 | 约5,000–30,000元/次 | Codex和现有团队无法安全完成且有明确交付。 |
| 首年现金预算参考 | 不含内部业务人员时间和外包开发人工。 | 约6,000–40,000元；另留20%预备金 | 每月账单复盘、每阶段重新批准。 |

# 18. Codex开发执行与非技术验收

## 18.1 Codex执行规则

Codex不是“自动上线工具”，而是受本文件约束的开发执行者。每次只处理一个明确任务，所有改动必须可查看、可测试、可回退。

禁止直接在生产数据库试错、禁止把生产密钥写入代码或聊天、禁止一次性重写两个现有项目、禁止对未确认口径自行作结论。

一任务一Issue/任务卡、一分支、一组相关提交和一个PR；PR必须说明改了什么、为什么、风险、测试和回滚。

先在dev运行自动测试，再部署staging给业务验收；只有业务负责人明确批准后才能执行生产迁移或部署。

遇到不确定的业务规则时停止编码，列出问题和可选方案，不用“技术上方便”替代业务决定。

## 18.2 非技术团队验收流程

1. Codex完成任务并生成“变更说明、页面截图/演示、测试结果、数据核对、权限测试、费用影响、回滚说明”。
2. 业务负责人按场景操作预发布系统，不需要阅读代码。
3. 数据负责人核对样例和MP数字；权限负责人使用不同账户验证看见/看不见的范围。
4. 验收通过后明确回复“批准上线”；否则记录问题并由Codex修正。
5. 上线后按检查清单观察24小时，异常时执行回滚。

## 18.3 完成定义（Definition of Done）

| 项目 | Codex必须提交 | 业务人员如何验收 |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 可运行页面/API、变更说明和演示步骤。 | 按说明完成真实业务场景。 |
| 数据 | 迁移/导入脚本、核对报告、异常列表。 | 关键数字与Excel或现有系统一致。 |
| 权限 | 角色矩阵和越权测试结果。 | 用至少三个不同角色账户验证。 |
| 隐私 | 手机号脱敏、逐人授权、导出限制和审计测试。 | 普通账号看不到/导不出敏感信息；最高权限流程可追溯。 |
| 质量 | 自动测试、构建结果、错误处理。 | 主要操作无阻塞，提示能看懂。 |
| 部署 | staging地址、生产步骤、备份和回滚脚本。 | 未批准前不生产上线；批准后可恢复。 |
| 费用 | 是否新增资源、预计月费、预算告警设置。 | 无批准不产生新增付费。 |
| 文档 | README、数据字典、接口和发布说明同步更新。 | 下一次无需重新猜测。 |

## 18.4 Codex任务卡模板

任务目标：只描述一个可验收结果。
业务依据：需求文档章节和已确认口径。
允许修改：明确仓库、目录、数据库表。
禁止事项：不得改生产、不得泄露密钥、不得扩大范围。
验收场景：给出业务人员可操作的步骤和预期结果。
测试要求：单元、集成、权限、数据核对。
交付物：PR、迁移脚本、截图、测试报告、费用影响、回滚说明。

## 18.5 建议的首批Codex任务顺序

| 顺序 | 任务 | 上线条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 把最终需求和技术文档放入新仓库docs，建立任务模板和禁止生产直改规则。 | 文档版本和仓库结构确认。 |
| 2 | 建立dev/staging环境、.env.example、数据库备份/恢复和CI测试。 | 不接生产敏感数据。 |
| 3 | 升级IAM：多角色、组织范围、数据安全管理员和审计。 | 越权测试全部通过。 |
| 4 | 建立年度MP新模型并导入2026工作簿，只读核对。 | 关键数值、空值和黄埔班口径一致。 |
| 5 | 上线月MP/预定/实绩填报和六分中心看板。 | 业务验收后再开放写入。 |
| 6 | 实现手机号加密/脱敏、逐人联系授权和敏感导出隔离。 | 历史数据迁移可回滚，隐私测试通过。 |
| 7 | 实现电话/企业走访关怀闭环。 | 选定小范围试点。 |
| 8 | 接入签到/读书自动指标并逐步迁移签到管理后台。 | 现场扫码链路保持独立。 |

# 附录A：建议接口清单

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/login | 登录 |
| POST | /api/v1/auth/refresh | 刷新会话 |
| GET | /api/v1/me | 当前用户和权限 |
| GET | /api/v1/org-units/tree | 组织树 |
| GET | /api/v1/members | 学长列表 |
| GET | /api/v1/members/{id} | 个人画像 |
| GET/POST | /api/v1/annual-plans | 年度方案 |
| POST | /api/v1/annual-plans/{id}/publish | 发布 |
| GET/PUT | /api/v1/org-metric-targets | 组织目标 |
| GET/PUT | /api/v1/metric-period-values | 月MP/预定/实绩 |
| POST | /api/v1/metrics/recalculate | 重算 |
| GET | /api/v1/metrics/{id}/lineage | 计算明细 |
| GET/POST | /api/v1/followup-tasks | 关怀任务 |
| POST | /api/v1/followup-tasks/{id}/records | 沟通记录 |
| GET/PUT | /api/v1/members/{id}/renewal-assessment | 续费状态 |
| GET | /api/v1/member-signals | 个人信号 |
| GET/POST | /api/v1/activities | 活动 |
| GET | /api/v1/attendance/overview | 参会分析 |
| POST | /api/v1/imports/mp | MP导入 |
| GET | /api/v1/imports/{id}/preview | 导入预览 |
| POST | /api/v1/imports/{id}/apply | 应用导入 |
| GET | /api/v1/audit-logs | 审计查询 |
| POST | /api/v1/members/{id}/contact-access | 在有效任务中逐人授权查看完整联系方式并写审计 |
| POST | /api/v1/followup-tasks/{id}/visit-records | 新增企业走访记录 |
| POST | /api/v1/exports | 创建普通/敏感导出任务；敏感默认禁止 |
| GET | /api/v1/exports/{id} | 查看状态并获取限时下载链接 |

# 附录B：核心表清单

| 领域 | 表 |
| --- | --- |
| IAM | app_users, roles, permissions, user_roles, role_permissions, data_scope_grants |
| 组织成员 | org_units, org_positions, member_org_assignments, cohorts, member_identifiers |
| 年度MP | metric_definitions, metric_versions, annual_plans, plan_metrics, org_metric_targets, metric_period_values |
| 计算治理 | metric_calculation_runs, metric_overrides, data_quality_issues |
| 重点行动 | annual_actions, action_milestones, action_updates |
| 个人发展 | member_enterprise_profiles, member_needs, member_signals, renewal_assessments |
| 关怀服务 | followup_tasks, followup_records, support_resources, resource_matches |
| 治理 | consent_records, sensitive_access_logs, audit_logs, import_batches, sync_logs |
| 联系与隐私 | contact_access_logs, visit_records, sensitive_export_jobs, export_download_logs |