盛和塾

综合运营与发展建设平台

需求规格说明书

| 文档版本 | V1.1 |
| --- | --- |
| 文档状态 | 最终开发基线（Codex执行版） |
| 编制日期 | 2026年7月26日 |
| 适用范围 | 苏州塾综合运营、年度MP、发展建设、签到整合、敏感数据与关怀走访 |

核心理念：以人为中心，以数据发现问题，以服务促进成长，以个人成长推动组织升级。

文档说明

| 编制目的 | 把本轮对话、2026年度MP工作簿及两个现有系统的能力，整理为可评审、可拆分、可验收的产品需求基线。 |
| --- | --- |
| 主要依据 | 《2026年苏州塾各分中心MP.xlsx》；seiwajyuku_system；signin；本轮关于年度目标、组织账户、个人画像与发展建设的讨论。 |
| 主要读者 | 苏州塾运营负责人、各分中心理事团队、班主任/辅导员/组长、Codex开发执行者、测试与验收人员。 |
| 使用原则 | 本文件为最终业务开发基线。Codex必须按已确认规则实现；剩余待确认项只能配置化、加功能开关或停留在草稿状态，不得自行猜测。 |

给非技术团队的阅读提示：大家只需要确认“业务规则是否正确、页面是否好用、数据是否对得上”。代码、数据库和部署由Codex按本文件执行，但任何生产上线、敏感导出和费用增加都必须由业务负责人明确批准。

目录

1. 辩证审查结论

2. 项目愿景与建设原则

3. 名词和组织口径

4. 项目范围与边界

5. 用户、角色与数据范围

6. 核心业务架构

7. 年度MP与指标管理需求

8. 以人为中心的发展建设需求

9. 活动与签到整合需求

10. 数据、隐私与AI治理

11. 非功能需求

12. 分阶段范围与验收标准

13. 已确认业务口径与剩余待确认

附录A：2026年度14项指标

附录B：六大分中心发展目标

1. 辩证审查结论

总体判断：现有方向是正确的，但系统不能被理解为“把两个后台合并并增加14张目标表”。真正的建设对象应是一个以组织目标为牵引、以学长成长与服务为落点、以数据和行动闭环为支撑的综合运营平台。

核心结论：年度MP解决“组织建设得怎么样”，个人画像与关怀解决“每位学长现在怎么样、组织能提供什么帮助”。两条主线必须互相下钻和汇总。

1.1 已经形成的正确共识

前端应独立建设统一管理门户，而不是继续在Streamlit页面和单文件admin.html中叠加复杂业务。

14项指标属于2026年度指标方案，系统管理的是可版本化的指标机制，不能把14项永久写死。

苏州塾总盘、区域分中心、班级、小组和个人之间应形成可下钻、可汇总的关系。

各区域分中心可以使用相同指标框架但设置不同目标值，允许基本目标、分解目标和挑战目标并存。

个人画像的目的必须是发现需要和提供帮助，而不是给学长贴标签、排名或自动决定续费。

系统应先采用可解释规则，再逐步引入AI摘要、趋势判断和资源匹配。

1.2 需要完善或纠偏的事项

| 问题 | 审查结论与完善方向 |
| --- | --- |
| 组织名称存在歧义 | 对话中“苏州分中心”既像系统根组织，又与六个“分中心”同名层级。建议系统术语统一为“苏州塾（根组织）—区域分中心—班级—小组”，涉及组织层级都已盛和塾运营管理后端组织层级管理中当前组织结构为准，可以随时人工修正。 |
| 指标与行动混在一起 | 14项关键指标与新成立分中心、委员会、研学标杆、课程、游学、报告会等六类重点行动应分开建模，前者衡量结果，后者管理建设动作。 |
| 总目标与分解目标不完全一致 | 工作簿中苏州塾1000人与六分中心1041人、381名新增与398名分解等差额需要允许存在，但必须显示差额来源和是否为挑战值。 |
| 指标名称与公式可能不一致 | “利润率”注释采用收入÷支出，更接近收支比；上线前必须确认正式名称和公式。 |
| 新增学员出现负数 | 工作簿中个别月份新增实绩为负值，说明其可能实际表示净增、退费冲销或数据修正，不能直接按“新增人数”建模。 |
| 零值、空值和“/”含义不同 | 无数据、未到填报期、确实为0、指标不适用必须分别保存，否则会污染达成率和个人分析。 |
| 账户模型需要支持多任职 | 一个学长可能同时担任理事、班委、组长或志工，单一role字段不够，应支持多角色、多组织任职和有效期。 |
| 个人预测存在伦理风险 | 续费倾向和需要帮助的判断只能作为内部提示，必须展示依据、置信度和人工确认结果，不得作为自动拒绝服务、公开评价或压力催费依据。 |
| 企业信息敏感度更高 | 企业经营困难、收入、利润、家族传承等信息应按用途最小化收集，设置保密等级和访问日志。 |

1.3 产品定位

年度方针 → 年度MP → 组织目标分解 → 月度预定与实绩 → 发现组织问题
                                                     ↓
学长参与与企业状态 → 个人画像 → 关怀/支持任务 → 跟进结果 → 个人成长与组织升级

平台不是绩效考核工具的简单数字化，也不是只为续费服务的客户管理系统。它应当是组织运营、学习践行、发展建设、关怀服务和决策分析的共同底座。

2. 项目愿景与建设原则

2.1 项目愿景

愿景：建设一个“目标可分解、数据可追溯、问题可下钻、行动可跟踪、服务以人为中心”的盛和塾综合运营与发展建设平台。

2.2 核心原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 以人为中心 | 数字用于理解人的状态和改进服务，不把人简化为分数。 |
| 目标可变化 | 年度指标、权重、适用组织、口径和目标值均可按年度版本配置。 |
| 组织可演进 | 区域分中心、直属班级、班级、小组和特殊班可以新增、调整、停用并保留历史。 |
| 口径先于报表 | 每个指标必须先确定分子、分母、周期、汇总算法、来源和空值规则。 |
| 自动优先、人工兜底 | 签到、读书和活动数据自动汇总；无法自动获取时允许填报、审核和追溯。 |
| 权限跟随任职 | 用户能看什么由当前任职和数据范围决定，而非只由菜单是否显示决定。 |
| 推断必须可解释 | 系统提示续费风险或帮助需求时，必须展示证据，不给出不可解释的黑箱结论。 |
| 渐进式整合 | 先统一入口和账户，再迁移后台和数据，不在第一阶段强行重写所有现有系统。 |

3. 名词和组织口径

3.1 建议统一的组织术语

江南盛和塾（外部上级组织，本期不作为日常运营根节点）
└── 苏州分中心（系统根组织，业务上对应苏州地区整体）
    ├── 黄埔班（直属班级）
    ├── 园区分中心
    │   ├── 圆融一班
    │   │   ├── 第一组
    │   │   ├── 第二组
    │   │   └── 第三组
    │   └── 其他班级
    ├── 姑苏相城分中心
    ├── 吴江分中心
    ├── 昆山分中心
    ├── 新吴分中心
    └── 张家港分中心

待确认：正式对外名称是否仍统一使用“分中心”。系统内部建议使用unit_type区分ROOT、REGIONAL_CENTER、CLASS、GROUP、SPECIAL_COHORT，避免同名层级造成权限和汇总错误。

3.2 关键业务名词

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 年度MP | 某年度经确认并发布的目标方案，包括年度方针、指标、重点行动、组织目标和月度节奏。 |
| 指标定义 | 跨年度可复用的指标概念，包括名称、单位、算法、数据源、适用层级和解释。 |
| 指标版本 | 某年度对指标口径、单位或算法的具体版本，历史年度不得被新口径覆盖。 |
| 年MP | 年度目标值。 |
| 月MP | 年初制定的月度基准目标。 |
| 预定 | 当月或当期结合实际情况形成的执行承诺/预测值。 |
| 实绩 | 当期最终确认的实际值。 |
| 重点行动 | 为实现年度方针而开展的建设项目，如新成立分中心、委员会、课程、游学和报告会。 |
| 个人画像 | 基于学习参与、践行、企业情况、组织关系和服务记录形成的事实摘要与趋势，不等同于人格评价。 |
| 关怀任务 | 由系统规则或人工发起、分配给责任人的沟通、支持或资源匹配任务。 |

4. 项目范围与边界

4.1 本期建设范围

统一登录、用户、角色、组织任职和数据范围。

组织树及直属班级、特殊班、班级、小组的历史化管理。

指标库、年度指标方案、六类重点行动、组织目标分解、月MP/预定/实绩管理。

签到、读书打卡和现有运营数据的自动汇总与人工校正。

苏州塾、区域分中心、班级、小组多层级看板与下钻。

学长个人参与趋势、基础企业画像、需求标签、关怀提醒、续费沟通和支持记录。

数据导入导出、同步记录、计算明细、人工覆盖和审计日志。

统一管理前端，逐步替换现有签到管理后台和高频Streamlit页面。

4.2 首期不纳入范围

不替代专业财务会计系统；平台只接收用于年度MP的汇总财务指标。

不在第一阶段开发公开注册、学长自助社区或完整微信小程序。

不以AI自动决定续费、淘汰、服务优先级或个人价值。

不在第一阶段重写所有Python分析逻辑，也不立即把CloudBase数据全部迁入MySQL。

不在第一阶段实施复杂多级审批、收费和合同管理。

5. 用户、角色与数据范围

5.1 首期角色模板

| 角色模板 | 默认数据范围 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 系统管理员 | 全部组织（默认脱敏） | 账户、角色、组织、指标定义、系统配置和审计；不默认拥有敏感数据导出权限。 |
| 数据安全管理员（最高权限） | 全部组织、受控敏感字段 | 仅限少数指定账户；负责敏感导出审批/执行、权限复核和安全审计，不作为日常运营账户使用。 |
| 苏州塾运营管理员 | 苏州塾全部 | 年度方案、总盘分析、组织目标分解、跨区域查看。 |
| 区域分中心负责人/理事 | 本区域分中心 | 本中心目标、学长、班级、活动、填报和跟进。 |
| 班主任/辅导员/班委 | 本班级 | 班级目标、学长参与、电话联系、企业走访、关怀任务和活动管理。 |
| 组长/组委 | 本小组 | 小组学习、日常联系、电话沟通、授权范围内的关怀记录和走访协同。 |
| 只读观察员 | 授权组织 | 只查看获授权数据，不可导出敏感信息。 |
| 学长本人（后期） | 本人 | 查看个人参与、学习记录和由本人授权填写的企业需求。 |

5.2 权限设计规则

角色决定“能做什么”，数据范围决定“能对哪些组织和人员做”。

同一用户可以拥有多个角色和多个组织任职，任职必须设置有效期。

数据范围以组织ID为准，不以“园区分中心”等文本名称为主键。

前端隐藏菜单不是权限控制；所有接口必须在服务端校验权限和组织范围。

手机号、企业经营信息、关怀备注、续费沟通记录分别设置字段级或模块级权限。

导出权限独立于查看权限，并记录导出人、范围、时间和用途。

手机号在列表、看板、分析库和普通导出中一律脱敏，例如138****5678；不得在日志、缓存、AI输入或页面源代码中出现完整手机号。

辅导员、组长等因已分配的联系或走访任务需要电话时，可在授权范围内逐人查看一次完整号码；必须填写用途并记录查看人、时间、对象和任务，不提供批量复制。

除数据安全管理员（最高权限）外，任何角色均不得导出包含完整手机号、精确企业财务、敏感关怀备注等信息的文件；普通导出只能脱敏或删除这些字段。

6. 核心业务架构

6.1 三层业务主线

| 层次 | 回答的问题 | 主要对象 |
| --- | --- | --- |
| 年度目标层 | 今年组织要建设成什么样 | 年度方针、14项指标方案、重点行动、目标分解、月度复盘。 |
| 组织运营层 | 各区域分中心、班级、小组运行得怎么样 | 活动、签到、学习会、读书、组织建设和运营预警。 |
| 个人成长与服务层 | 每位学长当前怎么样、需要什么帮助 | 参与趋势、企业阶段、需求、续费沟通、关怀和资源匹配。 |

6.2 业务闭环

设定年度方针与指标 → 分解到组织 → 自动汇总/人工填报 → 发现偏差
→ 下钻到班级、小组和个人 → 创建关怀或改善行动 → 记录结果
→ 更新实绩、画像和组织判断 → 月度/半年度/年度复盘

7. 年度MP与指标管理需求

7.1 指标库与年度版本

指标定义可跨年度复用，但年度指标版本必须冻结统计口径，保证历史可追溯。

年度方案可从上一年度复制，允许新增、停用、改名、调整单位、权重、适用组织和目标值。

同一指标可为苏州塾、不同区域分中心、班级设置不同目标值。

指标必须配置聚合类型：求和、平均、加权平均、期末值、累计值、比率、自定义公式。

指标必须配置周期值含义：当期增量、截至当期累计、当期期末存量。

指标必须配置空值规则：未填报、无数据、不适用、确实为0。

7.2 年度方案状态

草稿 → 待确认 → 已发布 → 执行中 → 已封账
                    ↘ 修订版（保留原版本和变更原因）

已发布方案原则上不可直接覆盖；需要修改时生成修订版本，记录修改人、原因、旧值和新值。

7.3 目标分解

允许苏州塾总目标不等于区域分中心目标简单相加，但系统必须显示“分解合计、挑战差额、未分配差额”。

黄埔班为苏州塾直属班级。黄埔班学长在“在册、续费、新增”等发展建设指标中，仍按个人原始发展归属汇总到对应区域分中心；黄埔班自身的学习、活动和其他14项指标暂不并入区域分中心统计，系统保留独立查看入口。未来如需独立MP，可通过年度配置启用，不改代码。

目标可分解到区域分中心、班级、小组，也可只适用于部分组织。

目标分解支持“强约束平衡”和“允许差额”两种模式。

每个组织目标可指定责任人、协同人、填报频率、数据来源和说明。

7.4 月度MP、预定与实绩

| 字段 | 业务含义 | 系统规则 |
| --- | --- | --- |
| 月MP | 年初制定的月度基准节奏 | 发布年度方案时形成，修改需留痕。 |
| 预定 | 当期基于现实情况作出的计划或承诺 | 每期由责任人填报，可设置截止时间。 |
| 实绩 | 当期确认的实际结果 | 自动计算或人工提交，经必要校验后确认。 |
| 达成率 | 实绩与预定或MP的比较 | 分母为0或无数据时不得显示为0%。 |

7.5 指标数据来源与校正

自动来源：签到系统、总部读书打卡快照、运营数据库和后续教学平台接口。

人工来源：无法自动获取的教学达成、企业践行、志工分、财务汇总等。

Excel导入：用于历史基线和批量补录，但必须先预览、校验、确认后入库。

人工覆盖自动值时，必须保存自动值、覆盖值、原因、证据、操作人和时间。

所有自动计算应保存分子、分母、源数据期间和计算详情。

7.6 重点行动管理

六类年度重点行动不应作为普通数值指标的附属列，而应作为可创建、分解、排期、跟踪和复盘的建设项目。

| 重点行动 | 管理内容 |
| --- | --- |
| 新成立区域分中心 | 筹建、负责人、里程碑、成立日期、状态。 |
| 新成立委员会 | 委员会类型、成员、职责、成立和运行状态。 |
| 研学标杆 | 候选企业、评审、辅导、认定和复盘。 |
| 培训课程 | 主题、对象、场次、参与和效果。 |
| 标杆游学 | 标杆企业、日期、人数、学习成果。 |
| 报告会 | 类型、日期、报名、签到和复盘。 |

8. 以人为中心的发展建设需求

8.1 个人画像结构

| 画像维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 基础与组织关系 | 所属组织、入塾时间、任职、学习年限、续费周期。 |
| 学习参与 | 读书打卡、检视分享、班会、小组会、课程、报告会、游学、志工。 |
| 学习践行 | 教学任务、企业实践、阶段成果、自评和辅导观察。 |
| 企业发展 | 行业、规模、发展阶段、主要课题、近期变化和希望获得的帮助。 |
| 组织服务 | 联系记录、关怀任务、资源推荐、支持结果、后续计划。 |
| 趋势与信号 | 参与上升/下降、连续缺席、信息不足、续费待确认、标杆或组织人才候选。 |

8.2 数据分层与可信度

| 数据类型 | 示例 | 使用规则 |
| --- | --- | --- |
| 客观事实 | 签到、打卡、活动参与、任职、填报时间 | 可直接用于统计，但仍需处理漏签和数据修正。 |
| 本人陈述 | 企业困难、希望获得的支持、续费意愿 | 标记来源和日期，允许本人更新或撤回。 |
| 工作人员记录 | 沟通摘要、观察、后续计划 | 限制访问，区分事实与判断。 |
| 规则推断 | 连续缺席、参与下降、续费待确认 | 必须显示触发规则和证据。 |
| AI生成 | 画像摘要、建议、资源匹配 | 必须标记为AI建议，可编辑、可驳回，不作为最终事实。 |

8.3 续费与帮助需求

系统可以辅助识别续费沟通优先级，但第一阶段不输出黑箱概率。建议采用状态和证据并列的方式。

| 状态 | 含义 | 允许的系统动作 |
| --- | --- | --- |
| 已续费 | 已完成续费 | 记录结果，结束本周期任务。 |
| 意愿明确 | 已明确表达继续学习 | 提醒办理和后续服务，不重复催促。 |
| 待沟通 | 到期临近但尚无有效沟通 | 创建沟通任务。 |
| 需要关怀 | 参与下降或企业遇到困难 | 优先了解原因并提供支持，而非直接催费。 |
| 暂缓/不续费倾向 | 本人已表达暂缓或退出 | 记录原因，尊重选择，必要时安排告别或后续联系。 |
| 信息不足 | 数据不足以判断 | 不做负面推断，补充事实。 |

8.4 关怀与支持闭环

发现信号 → 说明原因和证据 → 创建任务 → 分配责任人 → 沟通/支持
→ 记录结果与下一步 → 到期提醒 → 观察后续变化 → 关闭或继续

任务必须记录服务目的，避免把“续费”作为唯一目的。

支持方式包括课程推荐、同业交流、理事辅导、企业走访、学习伙伴、时间协调和资源转介。

个人困难和企业问题可设置“班级可见、区域负责人可见、指定人员可见”保密等级。

画像应突出变化趋势和最新信息，避免永久保留过时标签。

学长本人后期可以查看和更正部分资料，但内部关怀备注需按权限管理。

8.5 第一阶段规则提醒

| 规则示例 | 触发条件 | 建议动作 |
| --- | --- | --- |
| 连续缺席 | 连续2次班会或小组会未参加 | 由组长或班委了解原因。 |
| 参与下降 | 近两月参与率较前三月明显下降 | 查看是否有时间、企业或组织关系问题。 |
| 长期无互动 | 90天无活动、打卡或沟通记录 | 确认联系信息和在籍状态。 |
| 续费待沟通 | 到期前60天且无意愿记录 | 安排一次价值回顾与需求沟通。 |
| 企业困难 | 本人或工作人员记录经营困难 | 优先匹配课程、同业或辅导资源。 |
| 标杆候选 | 参与稳定且有实践成果 | 进入研学标杆或分享候选池，人工评审。 |

8.6 联系、电话与企业走访

关怀任务应支持微信、电话、面谈、企业走访、课程陪伴和其他方式。系统记录的是服务过程，不是监控个人。

电话联系：组长、辅导员等仅在本人负责且处于有效期的任务中逐人查看完整手机号；查看后可记录是否接通、沟通事实、本人需求、下一步和下次联系日期。

企业走访：记录预约时间、实际时间、走访目的、参与人员、地点类型、事实摘要、学长/企业提出的需求、已提供支持、下一步行动和复访日期。除确有必要外不保存家庭住址或与服务无关的精确位置。

走访或电话记录必须区分“本人陈述”“客观事实”“工作人员判断”；敏感备注可设置为任务责任人可见、班级负责人可见、区域负责人可见或最高权限可见。

组长负责日常联系和初步关怀，辅导员/班主任负责需要深入了解或企业走访的事项，区域理事负责资源协调和升级处理；具体分工可按组织配置。

未接通、暂不方便、拒绝走访或不愿提供企业信息均应被尊重，不得因此形成负面标签。

9. 活动与签到整合需求

9.1 整合原则

面向学长的微信扫码签到页保持轻量、稳定和国内可访问，不强制迁入复杂管理框架。

现有签到管理后台逐步迁入统一门户，统一账户和权限。

签到系统仍可独立运行；运营平台故障不得影响现场签到。

活动、报名、签到结果通过快照或API同步到运营平台，形成指标和个人参与记录。

活动类型、目标组织、班级/小组名单必须使用统一组织编码和标准分类。

9.2 管理功能

活动创建、开放/关闭、签到时间、活动类型、目标组织。

从运营系统选择班级或小组名单，也支持Excel和临时报名。

现场统计、未签到、迟到、请假、备注、删除错误报名和导出。

活动结束后自动同步并刷新相关MP指标。

异常匹配、重复姓名、手机号不完整和组织归属冲突需要进入人工处理队列。

10. 数据、隐私与AI治理

10.1 数据最小化

只收集实现学习服务和组织运营所必需的企业与个人信息。

年度营收、利润率等敏感字段应优先采用区间或标签，不默认保存精确值。

明确每类信息的用途、可见人员、保留期限和删除/更正机制。

手机号在分析库、看板、列表和普通导出中必须脱敏展示；跨系统匹配优先使用内部成员ID、手机号哈希和后四位。完整手机号只保留在受保护主数据中，按任务逐人授权使用。

10.2 手机号、联系与导出控制

| 场景 | 默认规则 | 受控例外 |
| --- | --- | --- |
| 列表、搜索、看板 | 仅显示脱敏手机号；不返回完整号码到浏览器列表。 | 无批量例外。 |
| 电话联系 | 任务页默认脱敏。 | 组长/辅导员在有效任务和组织范围内填写用途后，逐人短时查看完整号码；全程审计。 |
| 企业走访 | 只显示完成预约所需的最小联系方式。 | 责任人可在任务有效期内联系；不得批量下载。 |
| 普通导出 | 删除或脱敏手机号、精确财务、敏感备注和个人困难。 | 各角色仅导出本组织范围的非敏感数据。 |
| 敏感导出 | 默认禁止。 | 仅数据安全管理员（最高权限）可执行，必须填写用途、范围、有效期并二次确认；文件加水印、限时下载并记录审计。 |
| 日志、缓存、AI | 不得写入完整手机号和无关敏感信息。 | 没有例外；AI输入应先裁剪和脱敏。 |

10.3 AI与自动判断红线

禁止事项：不得公开“高价值/低价值学员”标签；不得由模型自动决定续费、服务资格、职务任命或退出；不得根据单一缺席或企业困难作负面判断。

所有推断必须提供证据、规则/模型版本、生成时间和适用范围。

低置信度或信息不足时明确显示“无法判断”。

人工可以确认、修改或驳回建议，并记录反馈用于规则改进。

AI输出不得直接写入客观事实字段；应保存为建议或摘要。

11. 非功能需求

11.1 质量、安全与运维要求

| 维度 | 要求 |
| --- | --- |
| 可用性 | 核心管理门户月可用性目标≥99.5%；签到现场链路独立于运营平台。 |
| 性能 | 常用列表首屏≤2秒；单组织看板≤3秒；大范围汇总允许异步计算后缓存。 |
| 安全 | 强密码或短信/微信认证、会话过期、登录限速、服务端权限校验、敏感操作二次确认。 |
| 审计 | 账户、权限、目标、实绩、人工覆盖、导入、导出、敏感查看均可追溯。 |
| 可维护性 | 前后端模块化、API版本化、指标算法配置化、数据库迁移脚本化。 |
| 可解释性 | 指标可查看计算明细；个人信号可查看触发证据。 |
| 兼容性 | 管理端支持主流桌面浏览器和手机浏览器；签到页重点兼容微信内置浏览器。 |
| 数据质量 | 建立唯一成员、组织编码、重复匹配、空值语义和数据校验规则。 |
| 备份恢复 | 生产MySQL每日备份；目标与实绩变更可追溯；关键同步可重放。 |
| 敏感数据 | 完整手机号按任务逐人授权；普通导出不得含敏感字段；敏感导出仅最高权限并全程审计。 |
| 易用性 | 关键页面使用业务语言和操作向导；错误提示说明“发生了什么、怎么处理”，不向运营人员展示技术堆栈。 |

11.2 费用与成本控制要求

费用目标是“先利用现有资源跑通业务，再按真实用量扩容”。以下金额为内部预算预留，不是供应商报价；腾讯云和OpenAI实际费用以控制台/账户账单为准。

优先复用现有CloudBase Run、MySQL、静态托管和两个项目，不为“架构看起来高级”提前引入Redis、消息队列、微服务或商业BI。

阶段1和阶段2原则上不开短信、微信付费通知和大规模AI分析；先使用站内任务和人工联系。

任何新增付费服务、资源升配或外部人员服务，必须先说明用途、预计月费/一次性费用和关闭方式，经业务负责人批准后启用。

| 费用类别 | 首期假设 | 预算预留（人民币） | 控制方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 腾讯云运行资源 | 复用现有环境，小规模管理端和数据库用量。 | 约300–2,000元/月 | 先看账单再扩容；设置预算告警。 |
| 域名、证书、备份与监控 | 优先使用已有域名、免费证书和平台自带能力。 | 约0–1,500元/年 | 能复用不重复购买。 |
| Codex/ChatGPT与AI API | 开发优先使用现有账户；业务AI功能后期开启。 | 开发账户按现有方案；API预留0–1,000元/月 | API与ChatGPT订阅分账；设置月度上限。 |
| 短信/微信通知 | 首期不启用，后期确有需求再接。 | 约0–500元/月 | 按条计费前先评估站内提醒是否足够。 |
| 外部安全/上线支持（可选） | 遇到复杂安全审查或重大上线时购买。 | 约5,000–30,000元/次 | 不是首期必需；按明确交付物采购。 |
| 首年现金预算参考 | 不含内部人员时间和外包开发人工。 | 约6,000–40,000元/年；建议另留20%预备金 | 每月看账单、每阶段复盘。 |

12. 分阶段范围与验收标准

| 阶段 | 范围 | 核心验收 |
| --- | --- | --- |
| 阶段0：口径与数据治理 | 组织术语、14项指标、六类行动、空值规则、成员唯一标识、黄埔班和差额口径确认。 | 形成业务字典和可导入基线；未确认项有责任人和截止日期。 |
| 阶段1：统一底座与年度MP | 统一登录、组织树、多角色/数据范围、指标库、年度方案、目标分解、月度填报和基础看板。 | 六大分中心可分别登录；数据隔离正确；2026工作簿可完整导入并核对。 |
| 阶段2：活动签到和自动指标 | 迁移签到管理后台，接入活动、签到、读书数据，自动刷新相关指标。 | 现场签到不受影响；自动值可追溯；人工覆盖有审计。 |
| 阶段3：以人为中心的发展建设 | 个人参与趋势、企业需求、关怀任务、续费沟通、资源匹配和班组委工作台。 | 班组委可从信号到任务到结果完成闭环；敏感数据权限通过测试。 |
| 阶段4：智能分析 | 可解释画像摘要、趋势判断、资源推荐、月报与决策建议。 | AI建议有证据、可编辑、可驳回；不产生自动不利决策。 |

12.1 阶段1关键验收用例

园区负责人登录后不能查看吴江学长明细；苏州塾管理员可以查看全部。

2026年度14项指标和六类重点行动可从Excel导入，导入前后关键数值一致。

同一指标可为六个区域分中心设置不同目标，修改年度版本不影响历史年度。

无数据、不适用、未填报和0在看板与计算中表现不同。

总目标与分解合计存在差额时，系统明确显示并要求填写原因。

所有普通列表和普通导出均不出现完整手机号；组长/辅导员只能在有效联系或走访任务中逐人查看，且审计日志完整。

除数据安全管理员（最高权限）外，任何账户均无法导出含完整手机号、精确企业财务或敏感关怀备注的文件。

组长或辅导员可以完成“创建任务—电话/走访—记录结果—设置下次跟进—关闭任务”的完整闭环。

Codex每个阶段均提交变更说明、测试结果、业务验收清单和回滚说明；未经业务负责人批准不得直接修改生产数据或上线。

13. 已确认业务口径与剩余待确认

| 状态 | 事项 | 最终开发基线/仍需决定 |
| --- | --- | --- |
| 已确认 | 系统根组织与组织调整 | 以运营后端当前组织架构为权威；系统按组织ID和类型管理，名称、父子关系可由授权人员人工修正并保留历史。 |
| 已确认 | 黄埔班统计范围 | 黄埔班为直属班级；学长在册、续费、新增按个人原始发展归属计入对应区域分中心；黄埔班其他14项暂不并入区域分中心，保留独立入口，未来可配置独立MP。 |
| 已确认 | 利润率口径 | 本期按人工填写值展示和汇总，系统不自行推导；后续如确认公式则通过指标版本配置。 |
| 已确认 | 新增学员数 | 新增=当月新增−新增未入班流失；允许出现负值并保留明细原因。 |
| 已确认 | 空值规则 | “/”表示未开始；空白表示未填写；0表示实际为0；未到期和不适用使用独立状态，不混用。 |
| 已确认 | 月MP与预定 | 预定是负责人当期经营承诺/挑战值，原则上不低于月MP和上月实绩；填报、锁定和修改留痕。 |
| 已确认 | 年度实际值 | 按指标分别配置已完成月份平均、加权平均、YTD累计或最新期末值，不使用统一算法。 |
| 已确认 | 续费对象范围 | 按“观3个月、续2个月、追1个月”管理；12个月内历史回归按续费，超过12个月按新增；转外地塾计续费并按本地在册流失处理；暂停学习人工判断。 |
| 已确认 | 手机号与敏感导出 | 分析端默认脱敏；联系任务可逐人授权查看并审计；除数据安全管理员（最高权限）外不得导出任何含敏感信息的文件。 |
| 已确认 | 联系与走访 | 组长承担日常联系，辅导员/班主任承担深入沟通和企业走访，区域理事协调资源；流程和可见范围可按组织配置。 |
| 仍需P1 | 个人企业数据细则 | 确定哪些字段必填/选填、保密级别、本人授权方式、保留期限和删除/更正流程。 |
| 仍需P1 | 综合评分 | 确认是否保留现有四维评分；若保留，只作为内部参考，不公开排名、不直接影响续费判断。 |
| 仍需P2 | 学长本人入口 | 确定开放资料确认、需求填写、授权管理和个人成长报告的时间。 |

附录A：2026年度14项指标

| 序号 | 模块 | 指标 | 单位 | 建议汇总类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学习践行 | 读书打卡率 | 比例 | 月度平均/加权规则待确认 |
| 2 | 学习践行 | 检视分享率 | 比例 | 月度平均/加权规则待确认 |
| 3 | 学习践行 | 人均学分 | 分 | 累计或期末累计 |
| 4 | 学习践行 | 教学目标达成率 | 比例 | 人工/系统混合 |
| 5 | 运营管理 | 班会参与率 | 比例 | 按在册班级成员 |
| 6 | 运营管理 | 小组学习会参与率 | 比例 | 按在册小组成员 |
| 7 | 运营管理 | 班主任辅导员培训会参与率 | 比例 | 按目标人员 |
| 8 | 运营管理 | 人均志工分 | 分 | 累计或期末累计 |
| 9 | 发展成果 | 在册塾生数 | 人 | 期末存量 |
| 10 | 发展成果 | 新增学员数 | 人 | 新增=当月新增-新增未入班流失 |
| 11 | 发展成果 | 续费率 | 比例 | 续费率=当月续费/（当月应续费人数+已入班流失人数） |
| 12 | 发展成果 | 新增学员平均分数 | 分 | 按新增学员加权平均 |
| 13 | 监督管理 | 理事会参与率 | 比例 | 按理监事目标人员 |
| 14 | 监督管理 | 利润率 | 比例 | 人工填写 |

附录B：六大分中心发展目标

| 组织 | 2025在册 | 2026目标 | 续费率目标 | 新增目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 园区 | 195 | 258 | 78% | 105 |
| 姑苏相城 | 134 | 200 | 90% | 79 |
| 昆山 | 139 | 200 | 80% | 89 |
| 新吴 | 132 | 160 | 80% | 54 |
| 吴江 | 109 | 123 | 78% | 38 |
| 张家港 | 84 | 100 | 80% | 33 |
| 六中心合计 | 793 | 1041 | — | 398 |

数据差额：苏州塾总表中的2025在册、2026总目标和新增目标与六区域分中心合计存在差额。系统需支持直属班级/直属项目和挑战差额，不得默认为公式错误。